## Plán práce

Třída – 4La – p.č.12 – JIRÁSEK David

Téma práce: Vývoj webové aplikace QuizMate

Vedoucí maturitní práce: Mgr. Josef Čepička

Přehled dílčích úkolů, které mají být splněny do zadaných kontrolních termínů

24. 10. 2025	1. kontrolní termín:

- Analýza požadavků aplikace (funkce: výpisky, flashcards, testy).

- Návrh architektury aplikace (front-end, ukládání dat, logika).

- Vytvoření základního návrhu uživatelského rozhraní (drátové modely / skici).

21. 11. 2025	2. kontrolní termín:

- Implementace základní struktury aplikace (HTML, CSS, JavaScript).

- Funkční prototyp generování výpisků.

- Příprava struktury pro ukládání otázek a odpovědí.

19. 12. 2025	3. kontrolní termín:

- Rozšíření aplikace o flashcards a testovací modul.

- Napojení logiky na data (generování otázek, vyhodnocování odpovědí).

- První testování funkčnosti a ladění.

23. 1. 2026	4. kontrolní termín (pracovní verze celé MP):

- Kompletní funkční aplikace s implementovanými všemi třemi moduly (výpisky, flashcards, testy).

- Základní uživatelské prostředí připravené pro ovládání.

- Proběhlé testování, opravy chyb, stabilní verze.

- Rozpracovaná dokumentace (popis vývoje, použitých technologií, postup práce).